CAHIER DES CHARGES
Atlas Finance Insights
Pilotage financier & reporting décisionnel
(2019–2025)

Projet Data Analytics — Fil Rouge

Réalisé par : SALMA WAFI

Encadré par : YASSINE AMMANI

Année universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

1. Contexte de l’entreprise	2

2. Problématique	2

3. Objectifs	2

3.1 Objectif général	2

3.2 Objectifs spécifiques	2

4. Périmètre	2

4.1 Inclus	2

4.2 Exclus (hors scope)	3

5. Sources de données proposées	3

5.1 Type 1 — Fichiers (CSV / Excel)	3

5.2 Type 2 — Base relationnelle (PostgreSQL)	3

5.3 Type 3 — APIs (données réelles)	3

6. Architecture data & pipeline	3

7. Modélisation (schéma en étoile)	4

8. Approche analytique & KPIs proposés	4

8.1 Approche analytique	4

8.2 KPIs (définitions opérationnelles)	4

9. Analyse statistique & validation	5

10. Visualisation & dashboard	5

11. Outils & stack technologique	5

12. Contraintes & risques	6

12.1 Contraintes	6

12.2 Risques et mitigation	6

13. Livrables détaillés	6

13.1 Cahier des charges	6

13.2 Dépôt GitHub	7

13.3 Rapport (data storytelling)	7

13.4 Slides + soutenance	7

# 1. Contexte de l’entreprise

Atlas Finance Insights est une PME basée au Maroc qui vend des produits et services à des clients au Maroc et à l’international. Depuis 2019, l’entreprise gère un volume croissant de ventes (principalement en EUR) et de dépenses d’exploitation (en MAD) réparties par départements (RH, IT, marketing, opérations). La direction souhaite centraliser ces données aujourd’hui dispersées (CSV/Excel + extractions ponctuelles) afin de : suivre la performance 2019–2025, comparer budget vs réalisé, analyser par pays/segments/produits/catégories de coûts et intégrer l’impact du taux de change EUR/MAD ainsi que l’inflation. L’objectif est de disposer d’un pilotage fiable et automatisé via une base analytique et un dashboard décisionnel.

# 2. Problématique

Comment construire une solution de pilotage financier fiable et automatisée permettant de suivre la performance (ventes, dépenses, budget vs réalisé, trésorerie), d’analyser les variations (catégories, segments, pays) et d’intégrer un contexte macro-économique (taux de change EUR/MAD et inflation multi-pays) afin de soutenir la prise de décision sur la période 2019–2025 ?

# 3. Objectifs

## 3.1 Objectif général

Mettre en place une solution data end-to-end (collecte → préparation → analyse → visualisation) pour le pilotage financier sur 2019–2025.

## 3.2 Objectifs spécifiques

Collecter des données depuis plusieurs sources (CSV/Excel + base SQL + APIs réelles) et automatiser l’extraction.

Assurer la qualité (doublons, valeurs manquantes, formats, anomalies) et documenter les décisions de nettoyage.

Modéliser une base analytique (schéma en étoile) adaptée à la Business Intelligence.

Construire des indicateurs (KPI) et analyses par axes : temps, catégories, pays, segments, clients, produits.

Valider des hypothèses via des tests statistiques adaptés (corrélations, t-test, chi² si pertinent).

Concevoir un dashboard interactif (filtres, drill-down, segmentation) orienté décisionnel.

Restituer les résultats en data storytelling (rapport + slides + présentation orale).

# 4. Périmètre

## 4.1 Inclus

Période : 2019-01-01 à 2025-12-31.

Ventes : factures, clients, produits, quantités, remises, chiffre d’affaires.

Dépenses : charges fixes/variables, fournisseurs, catégories, départements.

Budget : budget mensuel par catégorie et/ou département.

Change : EUR/MAD (et possibilité multi-devises contre EUR).

Inflation : Maroc + multi-pays (annuelle ; mensuelle en bonus si Eurostat).

Automatisation : scripts reproductibles, configuration via .env, logs.

Restitution : dashboard + interprétation + recommandations métiers.

## 4.2 Exclus (hors scope)

Comptabilité exhaustive (écritures détaillées, rapprochement bancaire complet).

Prévision / Machine Learning (bonus uniquement, si temps).

Orchestration avancée (Airflow/Talend) : bonus si temps.

# 5. Sources de données proposées

Option retenue : au minimum 3 types de sources différentes (fichiers + base relationnelle + API).

## 5.1 Type 1 — Fichiers (CSV / Excel)

Exports structurés dans data/raw (couvrant 2019–2025) :

sales.csv : ventes/factures (EUR)

expenses.csv : dépenses/charges (MAD)

budget.xlsx ou budget_monthly.csv : budget mensuel (MAD)

customers.csv : référentiel clients (pays ISO3, segment)

products.csv : référentiel produits (catégorie, prix)

mapping_accounts.csv : mapping catégories → comptes (reporting finance)

## 5.2 Type 2 — Base relationnelle (PostgreSQL)

La base PostgreSQL sert de stockage cible pour le modèle analytique (schéma en étoile) et les vues KPI consommées par l’outil BI. Elle permet aussi de gérer l’historique des chargements (journalisation ETL) et d’améliorer les performances via indexation.

## 5.3 Type 3 — APIs (données réelles)

ECB Data Portal (SDMX) : taux de change daily EUR/MAD et multi-devises sur 2019–2025.

World Bank Indicators API : inflation annuelle multi-pays (FP.CPI.TOTL.ZG) sur 2019–2025.

Option bonus : Eurostat HICP (inflation mensuelle UE) pour augmenter le volume et le détail.

# 6. Architecture data & pipeline

Architecture logique (couches) :

RAW : données brutes (exports + API) stockées sans transformation (traçabilité).

CLEANED : nettoyage, typage, harmonisation (dates, devises, pays ISO3), dédoublonnage.

CURATED : tables finales (dimensions/faits) prêtes pour la BI + vues KPI.

Automatisation attendue :

Scripts d’ingestion (APIs) paramétrés par dates (2019–2025) + logs d’exécution.

Nettoyage standardisé (règles documentées) + rapport qualité (missing, doublons, outliers).

Chargement en base (UPSERT/INSERT) + création d’index sur clés.

Connexion BI à PostgreSQL + rafraîchissement manuel (bonus : planifié).

# 7. Modélisation (schéma en étoile)

Dimensions (exemple) :

DimDate(date_key, date, year, month, quarter, …)

DimCustomer(customer_key, customer_id, country_iso3, segment, …)

DimProduct(product_key, product_id, category, unit_price_eur, …)

DimExpenseCategory(expense_cat_key, category, department, account_code, …)

DimCountry(country_key, country_iso3, country_name, …) (optionnel)

Faits (exemple) :

FactSales(date_key, customer_key, product_key, qty, total_eur, discount_rate, …)

FactExpenses(date_key, expense_cat_key, amount_mad, type, vendor, …)

FactBudget(month_key, expense_cat_key, budget_amount_mad, …)

FactFXRates(date_key, eur_to_mad)

FactInflation(year_key, country_key, inflation_cpi_annual_pct)

# 8. Approche analytique & KPIs proposés

## 8.1 Approche analytique

Descriptif : tendances, saisonnalité, top contributeurs (produits, clients, catégories).

Diagnostic : analyse des variations (segments, pays, catégories de coûts) et explication des écarts.

Comparatif : budget vs réalisé, suivi des dépassements et identification des postes à optimiser.

Contexte : interprétation avec le change EUR/MAD et l’inflation (Maroc + multi-pays).

Recommandations : actions métiers concrètes (optimisation coûts, pricing, recouvrement, priorisation).

## 8.2 KPIs (définitions opérationnelles)

| KPI | Formule / calcul | Granularité |
| --- | --- | --- |
| CA (EUR) | SUM(FactSales.total_eur) | Mois / Trimestre / Année |
| CA (MAD) consolidé | SUM(FactSales.total_eur * FactFXRates.eur_to_mad) | Jour / Mois |
| Dépenses (MAD) | SUM(FactExpenses.amount_mad) | Jour / Mois |
| Budget (MAD) | SUM(FactBudget.budget_amount_mad) | Mois |
| Écart budget (MAD) | Dépenses - Budget | Mois, par catégorie |
| Écart budget (%) | (Dépenses - Budget) / Budget | Mois, par catégorie |
| Répartition fixe/variable | SUM(amount_mad) par type | Mois |
| Top fournisseurs | RANK sur SUM(amount_mad) par vendor | Mois/Année |
| Remise moyenne | AVG(FactSales.discount_rate) | Mois / segment |

# 9. Analyse statistique & validation

Hypothèses (exemples) et tests :

H1 : Les dépenses marketing augmentent significativement en Q4 → t-test (Q4 vs autres trimestres) ou ANOVA si besoin.

H2 : Corrélation entre inflation et dépenses totales → corrélation Pearson/Spearman + p-value.

H3 : Le segment Enterprise génère un CA moyen plus élevé → t-test sur CA moyen par facture (Enterprise vs autres).

H4 : Le type de dépense (fixe/variable) dépend du département → chi² (table de contingence).

Chaque test sera documenté : H0/H1, conditions, statistique/p-value, interprétation métier et limites.

# 10. Visualisation & dashboard

Outil : Power BI (dashboard interactif).

Pages recommandées :

Vue Exécutive : CA, Dépenses, Budget, Écart, tendances 2019–2025.

Ventes : CA par pays/segment/produit, top clients, saisonnalité.

Dépenses : par catégorie/département, fixe vs variable, top fournisseurs.

Budget vs Réalisé : écarts mensuels + focus catégories en dépassement.

Contexte macro : EUR/MAD (moyenne/volatilité), inflation par pays + commentaires.

Fonctionnalités : filtres (année, pays, segment, catégorie), drill-down (année→mois), info-bulles, export si nécessaire.

# 11. Outils & stack technologique

| Composant | Choix |
| --- | --- |
| Extraction & préparation | Python (pandas, numpy, requests), configuration .env, logs (logging) |
| Stockage | PostgreSQL |
| SQL | Schéma étoile + vues KPI (serving BI) |
| EDA & statistiques | pandas + matplotlib, scipy/statsmodels |
| Visualisation | Power BI |
| Gestion de projet | GitHub + GitHub Projects + Jira/Confluence |

# 12. Contraintes & risques

## 12.1 Contraintes

Projet individuel ; échéance fixe (30/03/2026).

Données multi-sources et hétérogènes (granularités différentes).

Automatisation et reproductibilité attendues (scripts, documentation, configuration).

Dashboard orienté décisionnel (lisible, filtrable, explicable).

## 12.2 Risques et mitigation

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Qualité insuffisante (missing/doublons/anomalies) | KPI faux, confiance faible | Contrôles qualité + règles de nettoyage + rapport qualité |
| Granularité différente (budget mensuel vs dépenses journalières) | Comparaisons difficiles | Agrégation mensuelle via DimDate + month_key |
| Alignement dates/pays | Joins incorrects | Normaliser date_key/year_key/country_iso3 ; dictionnaire pays |
| Volume important (multi-devises daily) | Lenteur | Filtrer 2019–2025 ; index ; chargement incrémental (option) |
| Temps limité | Livrables incomplets | Prioriser MVP + itérations |

# 13. Livrables détaillés

## 13.1 Cahier des charges

Document décrivant : contexte, problématique, objectifs, périmètre, sources, architecture, KPI, contraintes/risques, livrables.

## 13.2 Dépôt GitHub

Code source : ingestion, nettoyage, contrôles qualité, chargement DB.

Scripts SQL : schéma étoile + vues KPI.

Notebooks : EDA + analyses + statistiques.

Dashboard : fichier Power BI (.pbix) + captures.

Documentation : README, installation, exécution du pipeline.

Lien vers l’outil de gestion de projet (GitHub Projects).

## 13.3 Rapport (data storytelling)

Narration : contexte → données → pipeline → analyses → résultats → recommandations.

Choix analytiques expliqués (transformations, KPI, tests statistiques).

Recommandations métiers actionnables.

## 13.4 Slides + soutenance

Slides narratifs : pipeline, modèle étoile, messages clés.

Démo dashboard : filtres, KPI, insights + interprétation.

Préparation code review & mise en situation (adaptation indicateurs).